Контрольно-счетный орган

городского поселения "Город Балабаново"

Боровский район Калужская  область

Российская Федерация, Калужская область, Боровский район  г. Балабаново,ул.1 Мая ,9А, тел. 6-23-50

Информация  о проведении  контрольного мероприятия:

проверки  целевого и результативного использования средств,  выделенных на исполнение

МП «Формирование комфортной городской среды города Балабаново»  на 2017г.

В соответствии с п.7 Плана работы КСО на 2018г. проведена проверка  целевого и результативного использования средств, выделенных на исполнение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города  Балабаново» на 2017 год.

Заключение (Отчет) подготовлено с учетом  Акта проверки  и с учетом Пояснений к Акту проверки, представленных Администрацией (исполнительно-распорядительным органом) городского поселения «Город Балабаново» (далее – Администрация).

Государственная программа «Охрана окружающей среды в Калужской области» утверждена

Постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2013г. № 776.  Постановлением Правительства от 20.03.2017г. № 145  программа дополнена  подпрограммой «Формирование современной городской среды», и утверждены Правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год.

В соответствии с требованиями Приказа от 21.02.2017г. № 114/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017г., Администрацией  разработаны и размещены на официальном сайте: Проект МП  «Формирование комфортной городской среды г. Балабаново» на 2017г.; Постановление Администрации от 31.03.2017г. № 128/1  об  утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта МП «Формирование современной городской среды МО «Город Балабаново» на 2017г., Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении мероприятий в МП «Формирование современной городской среды МО «Город Балабаново» на 2017г., Порядка работы общественной комиссии, состав общественной комиссии; информационное сообщение о проведении отбора заявок на включение в МП дворовых и общественных территорий.

Постановлением Правительства Калужской области от 31.05.2017г. № 332 « О распределении субсидий между муниципальными образованиями Калужской области на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Калужской области, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство территорий соответствующего функционального назначения  на 2017 год»  размер субсидии МО «Город Балабаново»  установлен в сумме 7 790 215 рублей. Между Министерством Строительства и ЖКХ

Калужской области и Администрацией МО «Город Балабаново» заключено  Соглашение о предоставлении субсидии МО «Город Балабаново» в сумме 7 790 215 рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 3 739 304, 24 рублей;

- средства областного бюджета – 4 050 910,76 рублей, из них средства бюджета МО в размере 202 545,54 рублей.

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год (п.5.) в доход бюджета города в ноябре-декабре 2017г. поступила оплата софинансирования гражданами муниципальной программы в сумме 28 172,35 рублей.

По результатам заседаний общественной комиссии по рассмотрению и оценке поступивших заявок на благоустройство, утверждению дизайн-проектов Администрацией Постановлением № 270 от 13.06.2017г. утверждена  МП «Формирование комфортной городской среды города Балабаново» в  2017 году.  Целью МП является повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города. Программа предусматривает ремонт дворовых проездов, тротуаров, освещение территорий общего пользования, установку скамеек, урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, озеленение и др. виды работ. Источниками финансирования являются средства федерального, областного, местного бюджетов и средства граждан города.

Изменения  объемов финансирования муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды города Балабаново» в  2017 году  за счет бюджетных ассигнований:

| Основные мероприятия Программы | Постановления Администрации | Исполнено по отчету |
| --- | --- | --- |
|  | №270 от 13.06.17г | №330 от 30.06.17г | №401/1 от 07.08.17г | №490 от 29.09.17г | №676 от 29.12.17г |  |
| 1.Благоустройство дворовых территорий |
| ул.Боровская, д.11 | + | + | + | + | 1934052,0 | 1934052,0 |
| ул.50 лет Октября, д.2/1 | + | + | + | + | 1006067,95 | 1006067,95 |
| ул.Лесная, д.5 | + | + | + | + | 667818,88 | 667818,88 |
| ул. Гагарина, д.21 | + | - | - | - | - | - |
| ул.Дзержинского, д.87 | - | + | + | + | 1151731,60 | 1151731,60 |
| ул.Дзержинского, д.89 | - | - | + | + | 662043,85 | 662043,85 |
| Итого: | 5193477,0 | 5193477,0 | 5222701,26 | 5421083,14 | 5421714,28 | 5421714,28 |
| 2.Благоустройство общественной территории |
| Благоустройство общественной территории за магазином «Родной» | + | + | + | + | 2298113,13 | 2298113,13 |
| Благоустройство общественной территории Сквера «Афганцев» | - | - | + | + | 301145,51 | 301145,51 |
| Итого: | 2596738,0 | 2596738,0 | 2596738,0 | 2596738,0 | 2599258,64 | 2599258,64 |
| Всего, в том числе: | 7790215,0 | 7790215,0 | 7819439,26 | 8017821,14 | 8020972,92 | 8020972,92 |
| Средства федерального бюджета | 3739304,24 | 3739304,24 | 3739304,24 | 3739304,24 | 3739303,43 | 3739303,43 |
| Средства областного бюджета (из них средства местного бюджета) | 4050910,76 (202 545,54) | 4050910,76 (202 545,54) | 4050910,76 (202 545,54) | 4050910,76 (202 545,54) | 4050911,57 (202 545,54) | 4050911,57 (202 545,54) |
| Средства местного бюджета (из них средства граждан) | - | - | 29224,26 | 227606,14 (29224,26) | 230757,92 (28172,35) | 230757,92 (28172,35) |

Финансирование  на исполнение  мероприятий МП «Формирование комфортной городской среды города Балабаново» в 2017году  составило 8 020 972,92 рублей, в том числе:

-  средства федерального бюджета - 3 739 303,43 рублей;

-  средства областного бюджета – 4 050 911,57 рублей  (из них средства бюджета городского поселения  - 202 545,54 рублей);

-  средства бюджета городского поселения - 230 757,92 рублей, из них средства граждан  -

28 172,35 рублей.

По результатам исполнения мероприятий МП в 2017г. были выполнены работы:

1.Благоустройство 5-ти дворовых территорий

| Наименование выполненных работ | ул.Боровская, д.11 | ул.50 лет Октября, 2/1 | ул.Лесная, д.5 | ул.Дзержин- ского, д.87 | ул.Дзержинского, д.89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Мега Дом» | ООО «СМУ-21» |
| Асфальтирование | 515 м² | 560 м² | 249 м² | 335 м²+48,75 | 364 м² |
| Устройство тротуара | 215м²+34 м² |  |  | 142 м² |  |
| Устройство экопарковки | 620 м² | 110 м² | 140 м² | 358 м² | 175 м² |
| Устройство ограждения | + | + | + | + |  |
| Устройство водоотводов | + |  | + |  |  |
| Освещение | + | + | + | + |  |
| Установка скамеек / урн | 12/ 6 | 2 / 1 | 2 / 1 | 4 / 4 | 1 / 1 |
| Устройство цветников, газонов | + | + | + |  |  |
| Установка детской площадки |  | + |  |  | + |
| № и дата МК, стоимость, руб. | №62/2017(а) от 14.08.17 1 834 710,46 | №59/2017(а) от 09.08.17 960 810,12 | №60/2017(а) от 09.08.17 652 741,89 | №61/2017(а) от 09.08.17 1 113 026,08 | №69/2017(а) от 12.09.17 569 393,85 |
|  | №108 от 25.08.17г. 99 341,54 | №115 от 18.09.2017г- 99 040,34 руб, в т.ч. | №134 от 21.12.17г 92 650,0 |
|  |  | 45 257,83 | 15 076,99 | 38 705,52 |  |
| * Стоимость выполненных работ, рублей | 1 934 052,0 | 1 006 067,95 | 667 818,88 | 1 151731,6 | 662 043,85 |

*по отчету об исполнении МП

2.Благоустройство 2-х общественных территорий

| Наименование выполненных работ | Благоустройство общественной территории |
| --- | --- |
|  | за магазином «Родной» | Сквер «Афганцев» |
|  | ООО «СМУ-21» | ООО «ТРАСТ» |
| Планировка территории | + | - |
| Укладка брусчатки | 412 м² | 260 м² |
| Установка детской и спортивной площадки | 312,5 м² | - |
| Установка скамеек / урн | 6 / 6 | - / 1 * |
| № и дата МК, стоимость, рублей | 63/2017(а) от 17.08.17 2 298 113,13 | 70/2017(а) от 19.09.17 294 145,51 |
| № и дата МК, стоимость, рублей | - | * №133 от 19.12.2017г. 70 00,0 |
| Стоимость выполненных работ, рублей | 2 298 113,13 | 301 145,51 |

* скамейка металлическая с элементами ковки

Расходование бюджетных средств в рамках реализации программы осуществлялось в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  от 05.04.2013г.  №44-ФЗ (далее – ФЗ №44-ФЗ).

В ходе проведения контрольного мероприятия была проведена выборочная проверка

МК №70/2017(а) от 19.09.2017г на благоустройство сквера Афганцев г.Балабаново, МК №63/2017(а) от 17.08.2017г. на благоустройство общественной территории за магазином «Родной» по ул. Гагарина, МК №69/2017(а) от 12.09.2017г.  на благоустройство дворовой территории  ул.Дзержинского, д.89  на предмет законности их заключения, исполнения и оплаты: проверка соблюдения законодательства о закупках для исполнения мероприятий МП при выборе подрядчиков и заключении контрактов; проверка документов, связанных с выполнением, приемкой и оплатой работ.

В соответствии с утвержденным Планом-графиком закупок в ЕИС размещалась документация   об электронных аукционах на право заключения муниципальных контрактов  на благоустройство вышеуказанных территорий. Начальная (максимальная) цена определена проектно-сметным методом. Согласно  Протоколам подведения итогов электронного аукциона:

-  МК №70/2017(а) от 19.09.2017г. и МК №63/2017(а)  от 17.08.2017г.  были заключены  с победителями электронных  аукционов  ООО «ТРАСТ» и ООО «СМУ-21»; экономия по результатам проведенных  электронных  аукционов составила 4 379,66 рублей и  298 624,87 рублей соответственно;

- МК №69/2017(а) от 12.09.2017 во исполнение п. 25 ч.1 ст.93 ФЗ № 44-ФЗ заключен с ООО «СМУ-21»  в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в нем (ч.1- 3.1 ст.71 ФЗ № 44-ФЗ электронный аукцион признан несостоявшимся).

Информация о заключенных контрактах была опубликована в  ЕИС в сроки, установленные законодательством. Сведения о МК.

| Наименование | Территория сквера Афганцев | Территория за магазином «Родной» | Дворовая территория ул.Дзержинского, д.89 |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата размещения документации о э/а | 21.07.17г. | 18.07.17г | 21.08.17г. |
| Способ определения НМЦК | Сметный расчет |
| НМЦК, рублей | 298 624,87 | 2 596 738,0 | 679 679,84 |
| Дата окончания подачи заявок | 30.08.17г. | 26.07.17г. | 29.08.17г. |
| Дата окончания рассмотрения заявок | 01.09.17г. | 27.07.17г. | 30.08.17г. |
| Дата проведения аукциона | 04.09.17г | 31.07.17г. | 04.09.17г. |
| Протокол подведения итогов э/а | от 06.09.17г | от 02.08.17г. | от 30.08.17г. |
| Исполнитель | ООО «ТРАСТ» | ООО «СМУ-21» | ООО «СМУ-21» |
| № и дата заключения МК | 70/2017(а) от 19.09.2017 | 63/2017(а) от 17.08.2017 | 69/2017(а) от 12.09.17 |
| Стоимость работ по МК, рублей | 294 145,51 | 2 298 113,13 | 679 679,84 |
| Срок выполнения работ | 35 кал.дней | 55 кал.дней | 35 кал.дней |
| Дата размещения в ЕИС | 19.09.17г. | 17.08.17г | 13.09.17г. |
| Соглашение о расторжении МК | - | - | от 27.10.17г |
| Стоимость выполненных работ, рублей | 294 145,51 | 2 298 113,13 | 569 393,85 |
| Документы об исполнении МК (ф.КС-2, ф.КС-3) | №1 от 18.10.17г. | №11 от 31.10.17г. | №14 от 16.10.17г. |
| Период выполнения работ | 19.09 - 18.10.17 | 17.08 - 31.10.17 | 12.09 - 16.10.17 |
| Оплата (дата, № п/п) | 25.10.17 №1666 | 15.11.17 №1789 | 07.11.17 №1741, №1742 |
| Размещение отчета в ЕИС | 30.10.2017г. | 17.11.2017г | 10.11.2017г. |

Согласно протоколам приемки благоустройства общественных и дворовых территорий  общественная  комиссия по контролю за ходом выполнения работ,  осмотрев результаты выполненных работ,  подтвердила их выполнение в соответствующем объеме и с требуемым качеством.

Оплата выполненных работ производилась в соответствии с условиями МК на основании актов    о приемке выполненных работ (ф.КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3).

Информация об  исполнении (о расторжении) контрактов размещена на сайте закупок.

КСО отметил, что не исполнены требования отдельных пунктов МК №70/2017(а) от 19.09.2017, МК №69/2017(а) от 12.09.2017 в части получения от подрядчика товарных накладных, сертификатов и паспортов на основные материалы, использованные при производстве работ.

Муниципальные контракты  №59/2017(а) от 09.08.17г., №60/2017(а) от 09.08.17г., №61/2017(а) от 09.08.17г. на благоустройство дворовых территорий МКД  были  заключены  с ООО «СМУ-21» как с единственным участником электронного аукциона в связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся  (п.3 ч.2 ст.71  ФЗ № 44-ФЗ - принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном  аукционе).

| Наименование | ул.50 лет Октября, д.2/1 | ул.Лесная, д.5 | ул.Дзержинского,д.87 |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата размещения документации о э/а | 18.07.17г. | 18.07.17г | 18.07.17г. |
| Способ определения НМЦК | Сметный расчет |
| НМЦК, рублей | 966 105,12 | 653 723,84 | 1 349 619,54 |
| Дата окончания подачи заявок | 26.07.17г. | 26.07.17г. | 26.07.17г. |
| Дата окончания рассмотрения заявок | 27.07.17г. | 27.07.17г. | 27.07.17г. |
| Дата поведения аукциона | 31.07.17г | 31.07.17г | 31.07.17г |
| Протокол подведения итогов электронного аукциона | от 28.07.17г | от 28.07.17г. | от 28.07.17г. |
| Основание по ФЗ №44-ФЗ | ч.1 п.25 ст.93 | ч.1 п.25 ст.93 | ч.1 п.25 ст.93 |
| Номер МК и дата заключения | 59/2017(а) от 09.08.17 | 60/2017(а) от 09.08 | 61/2017(а)от 09.08.17 |
| Стоимость работ по МК, рублей | 966 105,12 | 653 723,84 | 1 349 619,54 |
| Срок выполнения работ | 40 кал.дней | 40 кал.дней | 40 кал.дней |
| Дата размещения в ЕИС | 09.08.17г. | 09.08.17г | 09.08.17г |
| Соглашение о расторжении МК | от 04.10.17г | от 11.10.17г | от 18.10.17г |
| Стоимость выполненных работ, рублей | 960 810,12 | 652 741,89 | 1 113 026,08 |
| Документы об исполнении МК (ф.КС-2, ф.КС-3) | №10 от 27.09.17г. | №9 от 27.09.17г. | №12 от 27.09.17г. |
| Период выполнения работ | 09.08 - 27.09.17 | 09.08 - 27.09.17 | 09.08 - 27.09.17 |
| Оплата (дата, № п/п) | 05.10.17 №1561,1562 | 12.10.17 №1598,1599 | 24.10.17г. №1643, 1644 |
| Неустойка, рублей Дата поступления | 8 211,89 08.10.2017 | 5 556,65 07.11.2017 | 11 471,77 07.11.2017 |
| Размещение отчета в ЕИС | 09.10.2017г. | 17.10.2017г | 18.10.2017г |

За несвоевременное выполнение работ по МК № 59/2017(а), №60/2017(а), №61/2017(а) от 09.08.17 Администрацией взыскана неустойка на общую сумму 25 240,31 рублей.

На основании  п.4 ч.1 ст.93 ФЗ № 44-ФЗ неконкурентными способами определения поставщиков товаров, работ, услуг были заключены МК:

| № МК, дата | Поставщик (исполнитель) | Наименование работ, товаров, услуг | Стоимость, рублей | Основание для оплаты | Оплата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МК №133 от 19.12.2017г | ООО «Крот» | Поставка металлической скамейки с элементами ковки | 7 000,0 | Товарная накладная №11 от 19.12.2017г | 25.12.2017 п/п № 2057, 22.12.2017г п/п№ 2058 |
| МК №134 от 21.12.2017г | ООО «ТЕХНО ЛАБ» | Поставка детской игровой площадки для благоустройства дворовой территории ул. Дзержинского, д. № 89 | 92 650,0 | Товарная накладная № 38 от 25.12.2017г. | 26.12.2017г. п/п №2094, 26.12.2017г п/п №2095 |
| МК №108 от 25.08.2017г | ООО «МегаДом» | Благоустройство дворовых территорий по ул. Боровская,11 | 99 341,54 | ф. КС-2, ф. КС-3 от 12.09.2017г | 22.09.2017г. п/п №1491 |
| МК №115 от 18.09.2017г. | ООО «РусСтройсервис» | То же, по ул.Лесная д.5, ул.50 лет Октября д.2/1, ул.Дзержинского д.87 | 99 040,34 | ф.КС-2, ф.КС-3 от 27.09.2017г | 05.10.2017г. п/п №1560 |

Выделенная субсидия из областного бюджета освоена Администрацией городского поселения «Город Балабаново» в полном объеме.

Администрацией проведена оценка эффективности реализации МП в 2017г. в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ. Итоговый показатель эффективности МП (50 баллов) соответствует качественной характеристике «Программа эффективная».

Председатель Контрольно-счетного органа

городского поселения «Город Балабаново»                                           Ю.И.Полякова